# Planify

Webbasierte Anwendung zur Planung und Organisation von Veranstaltungen

Gruppe: Nils Beck, Marius Gutschalk, Phil Potratz, Julian Blönnigen, Lasse Schillinger

Datum: 13.10.2025

## Ziel

Ziel des Projekts Planify ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, die die Planung, Organisation und Koordination von Events (z. B. Partys, Vereinsveranstaltungen, Meetings) unterstützt.
Das System ermöglicht mehreren Benutzern, Events gemeinsam zu verwalten, Aufgaben zu verteilen und die Kommunikation innerhalb eines Teams zu strukturieren.

Hauptziele:

- Effiziente Planung und Verwaltung von Events

- Zentrale Übersicht über Aufgaben, Teilnehmer und Termine

- Einfache Kommunikation zwischen Organisatoren und Teilnehmern

- Nachvollziehbare Abläufe durch Benutzerrollen und Statusanzeigen

## Vorteil

Planify bietet im Gegensatz zu klassischen Tabellen- oder Messenger-Gruppen eine strukturierte, benutzerfreundliche Plattform, die alle relevanten Informationen zu einem Event zentralisiert.

Vorteile für Nutzer:

- Keine chaotischen WhatsApp-Nachrichten oder E-Mail-Ketten mehr

- Klare Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten

- Jederzeit abrufbarer Eventstatus

- Bessere Nachvollziehbarkeit von Änderungen und Zuständigkeiten

Vorteile für das Projektteam:

- Klare Architektur mit Trennung von Frontend, Backend und Datenbank

- Dokumentierbare Prozesse für Analyse, Design, Implementierung und Tests

- Gut skalierbare Basis für spätere Erweiterungen (z. B. Kalender-API, Benachrichtigungen)

Metriken

Zur Erfolgsmessung werden folgende Metriken definiert:

| Kategorie | Metrik | Zielwert |
| --- | --- | --- |
| Funktionalität | Anzahl implementierter Kernfunktionen (Event, Aufgaben, Benutzer, Kommentare) | ≥ 90 % der spezifizierten Anforderungen |
| Benutzerfreundlichkeit | Durchschnittliche Navigationsschritte bis zur Zielaktion | ≤ 3 Schritte |
| Performance | Durchschnittliche Antwortzeit des Servers | ≤ 500 ms |
| Zuverlässigkeit | Fehlerrate bei Standard-Use-Cases | ≤ 2 % |
| Teamkoordination | Erfüllte Meilensteine im Zeitplan | ≥ 95 % |
| Codequalität | Linting-Fehler pro 1.000 Zeilen Code | ≤ 5 |

## Rahmenbedingungen

## Standards für Produkte und Systeme

- Softwarearchitektur: Client-Server-Modell (REST-API)

- Programmiersprachen:

  - Frontend: React (TypeScript)

  - Backend: Node.js (Express)

- Datenbank: PostgreSQL oder MySQL

- Versionsverwaltung: Git / GitHub

- Dokumentation: Markdown, UML-Diagramme (PlantUML), PDF-Berichte

- Teststandards: Unit-Tests (Jest/JUnit), Integrationstests mit Postman

## Rechtliche Bestimmungen

- Datenschutz: DSGVO-konforme Speicherung von Benutzerdaten

  - Passwörter werden gehasht (z. B. bcrypt)

  - Keine unnötige Speicherung personenbezogener Daten

- Lizenzierung: Open-Source-Lizenzen (z. B. MIT oder Apache 2.0) für externe Bibliotheken

- Urheberrecht: Quellcode und Inhalte sind Eigenleistung des Projektteams

## Kenntnisse der Gruppenmitglieder

- Webentwicklung (Web-Engineering 1/2)

- Datenbanksysteme (parallele Vorlesung)

- Kenntnisse in verschiedenen Programmiersprachen

### Stakeholder

Gegner:

- Konkurrenzprodukte wie Google Calendar oder Trello

Andere:

- Hochschule(DHBW), Universitäten, Unternehmen, Privatpersonen

### Produktbudget

Da es sich um ein Hochschulprojekt handelt, wird kein externes Budget benötigt.
Kosten fallen nur für:

- Entwicklungsumgebung (lokal, kostenlos)

- Optionale Hosting-Kosten

Gesamtkosten: < 50 € (nur bei optionalem Hosting oder Domain)

### Zeitliche Rahmenbedingungen

- Projektlaufzeit: 2 Semester / ca. 6 Monate

- Phasen: (ungefähr, eigentlich keine Planung durch Scrum)

  - Anforderungsanalyse (2 Wochen)

  - Systementwurf & Architekturplanung (3 Wochen)

  - Implementierung (8 Wochen)

  - Testphase & Fehlerbehebung (4 Wochen)

  - Dokumentation & Präsentation (3 Wochen)

Puffer: 2–3 Wochen für unerwartete Bugs oder Gruppenausfälle

## Risiken

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Beschreibung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Teamkoordination | 90% | Unklare Aufgabenverteilung oder Kommunikationsprobleme | Wöchentliche Meetings, Aufgabenverwaltung in GitHub Projects |
| Technische Komplexität | 60% | Schwierigkeiten mit Frameworks oder Datenbankmodell | Frühzeitiger Prototyp, regelmäßige Code-Reviews |
| Zeitmangel | 10% | Überschneidung mit Prüfungsphasen oder anderen Projekten | Fester Zeitplan mit Meilensteinen |
| Versionskonflikte | 80% | Merge-Konflikte im Git-Repository | Branch-Strategie (z. B. GitFlow) |
| Datenverlust | 15% | Fehlerhafte Migration oder Drop der DB | Regelmäßige Backups |
| Mitgliederverlust | 50% | Exmatrikulation von Mitgliedern | Mehr Lernen, Aufgaben gleich verteilen |

# Abhängigkeiten

- Frontend und Backend hängen eng zusammen: Die API des Backends muss stabil stehen, bevor das Frontend sinnvoll integriert und getestet werden kann.

- Benutzerverwaltung (Auth-System) ist Voraussetzung für nahezu alle anderen Module (Aufgaben, Kommentare, Event-Management).

- Aufgaben- und Kommentar-Module setzen voraus, dass die Datenbankstruktur definiert und getestet ist.

- Teamkoordination und Versionskontrolle sind entscheidend für kontinuierliche Fortschritte in Implementierung und Testphase.

- Erfüllung der rechtlichen Anforderungen (Datenschutz) ist zwingend notwendig, bevor eine produktive Veröffentlichung (z. B. Hosting) erfolgen darf.

- Dokumentation hängt vom Abschluss der Implementierungs- und Testphase ab, da nur fertige Funktionen dokumentiert werden können.

- Zielkonflikte: z. B. höhere Sicherheit (DSGVO, Hashing) kann die Performance leicht reduzieren, während eine starke Modularisierung (sauberer Code) mehr Entwicklungszeit erfordert.