# Review Procedure – Projekt Planify

07.11.2025

DHBW Ravensburg, Campus Friedrichshafen, Raum H222

Autoren: Julian Blönnigen, Marius Gutschalk, Nils Beck, Phil Potratz, Lasse Schillinger

## 1. Zweck und Ziel

Diese Review Procedure legt fest, wann und wie Dokumente im Projekt Planify geprüft werden, wer für Reviews verantwortlich ist und wie Kommentare gesammelt und bearbeitet werden.
Ziel ist die Sicherstellung einer hohen Dokument- und Softwarequalität vor Freigabe oder Abgabe.

## 2. Geltungsbereich

Diese Procedure gilt für alle die folgenden Dokumentationen von Planify:

- Anforderungsanalyse

- Software-Entwicklungsplan

- Projektskizze

## 3. Review-Organisation

CleverClubbing

## 4. Liefergegenstände und Review-Zeitpunkte

| Dokument / Artefakt | Version / Meilenstein |
| --- | --- |
| Anforderungsanalyse | 1.0 |
| Software-Entwicklungsplan | 1.0 |
| Projektskizze | 1.0 |

Zwischenstände einzelner Kapitel können bereits vorab zur Review eingereicht werden, wenn sie inhaltlich abgeschlossen sind.

## 5. Review-Ablauf

- Bereitstellung

  - Autor lädt die zu prüfende Dokumentversion auf GitHub oder in den gemeinsamen Projektordner hoch.

- Durchführung

  - Reviewer tragen Anmerkungen in die zentrale Comment-List ein (siehe Abschnitt 6).

  - Deadline: 7 Werktage nach Bereitstellung.

- Konsolidierung

  - Nach Ende der Review-Frist erfolgt ein gemeinsames Meeting oder asynchrones Review über GitHub-Kommentare.

  - Jeder Kommentar wird kategorisiert (Fix, Won’t fix, Clarified).

- Nachbearbeitung & Abschluss

  - Autor aktualisiert Dokumente gemäß vereinbarten Änderungen.

  - Reviewer prüfen erneut und geben das Dokument mit Status Reviewed frei.

## 6. Format und Sammlung der Kommentare

Alle Rückmeldungen werden in einer zentralen Review-Liste (Excel-Sheet, GitHub-Issue-Board oder Kommentar-Tabelle) gesammelt.

| ID | Autor | Datum | Dokument / Kapitel | Kommentar / Beobachtung | Kategorie | Empfohlene Maßnahme | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. Fristen und Ablaufplan

| Phase | Aktivität | Frist |
| --- | --- | --- |
| Bereitstellung durch Autor | Dokumentversion hochladen | T0 |
| Review-Phase | Kommentare einreichen | T0 + 7 Tage |
| Dokumentüberarbeitung | Änderungen umsetzen | T0 + 10 Tage |
| Review-Abschluss | Freigabe / „Reviewed“-Status | T0 + 12 Tage |

## 8. Klassifikation von Kommentaren

- Fix → Kommentar wurde umgesetzt

- Won’t fix → Bewusst keine Änderung (Begründung erforderlich)

- Clarified → Missverständnis durch Erklärung behoben

- Duplicate / Obsolete → Bereits behoben oder nicht mehr relevant

Alle geschlossenen Reviews werden archiviert und als resolved markiert.

## 9. Nachweise und Archivierung

- Alle Review-Artefakte (Kommentare, Protokolle, Freigaben) werden versioniert abgelegt:

- Freigegebene Dokumente tragen die Kennzeichnung:
 „Status: Reviewed / Approved by <Reviewer> – <Datum>“

- Änderungen werden zusätzlich über GitHub-History nachvollziehbar dokumentiert.

## 10. Verantwortlichkeiten und Eskalation

| Situation | Zuständig | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| Review-Deadline überschritten | Scrum-Master | Erinnerung / neue Frist |
| Review-Konflikt (fachlich vs. technisch) | Product Owner + Backend-Lead | Gemeinsame Entscheidung |
| Dokument nicht „review-fähig“ (unvollständig) | Autor | Überarbeitung und Neu-Einreichung |
| Unklare Kommentare | Autor kontaktiert Reviewer | Klärung vor Abschluss |

## 11. Abschluss und Freigabe

Ein Review gilt als abgeschlossen, wenn:

- alle Kommentare bearbeitet wurden,

- das Dokument in aktueller Version verfügbar ist,

- der Reviewer die finale Freigabe mit Datum und Name bestätigt hat.